- Bilag 1 Feltplan og risikovurdering

Feltplan og risikovurdering skal udarbejdes forud for alt feltarbejde, undtagen på land i Danmark. For feltarbejde på land i Danmark kan der udarbejdes en feltplan og risikovurdering; beslutningen tages af projektlederen og den ansvarlige statsgeolog.

Feltplanen skal give et overblik over basale oplysninger for det planlagte feltarbejde og skal samtidig være med til at give projektlederen et overblik over, om holdet er sammensat mest hensigtsmæssigt i forhold til opgaven.

Risikovurderingen har til formål at identificere potentielle risici med henblik på at vurdere, om der skal foretages forebyggende tiltag for at minimere identificerede risici.

Projektlederen er som udgangspunkt sikkerhedsansvarlig for projektet. Projektlederen kan dog udpege en kollega til ekspeditions-, togt- eller feltleder, som så overtager rollen som sikkerhedsansvarlig med pligt til at informere og inddrage alle relevante personer i feltplanlægning og risikovurdering. Målet er at sikre, at alle feltdeltagere bidrager til planlægningen og har modtaget nødvendig information. For hver feltplan skal projektlederen, eventuelt i samarbejde med statsgeologen, tage stilling til, hvorvidt der er behov for en uvildig gennemgang af feltplanen og risikovurderingen ved en ‘sikkerhedskonsulent’. Sikkerhedskonsulenten kan være en ekstern rådgiver, men kan også være en erfaren kollega.

Feltplan og risikovurdering for <Projekt xxx>

1	Feltplan – Generel beskrivelse af projektet

1.1	Grundlæggende oplysninger

| Projekt | <officielt navn, forkortelse, alias> |  |
| --- | --- | --- |
| Projektleder |  |  |
| Ekspeditions/togtleder | <navn på evt. udpeget ekspeditions-, togt eller feltleder> |  |
| Afdeling |  |  |
| Telefonnummer og e-mail |  |  |
| Samarbejdspartner(e) | <institution, kontaktperson, e-mail, telefonnr.> |  |
| GEUS-feltarbejde | Ja ☐ | Nej ☐ |
|  | Hvis nej: <afklaring af ansvar for helbredsstatus, SAR, sikkerhed, forsikringer og tilladelser til at udføre arbejdet> |  |
| Hvor | <Danmark, Grønland, tredje land, til søs> |  |

Formål med feltarbejdet:

<kort beskrivelse af formål, tidsramme osv. for hele projektet>

Kort over feltområde/lokaliteter:

<indsæt fra Google Maps eller GIS et kort over området for feltarbejdet/projektet. Markér gerne nærmeste hospital, lægeklinik, politi, lufthavn og anden relevant information.>

1.2	Plan for feltarbejdet

| Hvad | <kort beskrivelse af selve feltarbejde, som tænkes udført i forbindelse med projektet, evt. brug af udstyr> |
| --- | --- |
| Startdato | <fra man tager hjemmefra> |
| Slutdato | <til man er hjemme igen> |
| Transport | <evt. påtænkt lokal transport> |
| Sikkerhedsansvarlig* | <er der behov for at udpege en sikkerhedsansvarlig? Der udpeges en sikkerhedsansvarlig, hvis der er ti eller flere deltagere> |
| Radiotid** | <hvilken form for kontakt til GEUS eller andre er der aftalt?> <hvilket kommunikationsudstyr er til rådighed?> |

* Medmindre andet er aftalt, er det projektlederen, der er sikkerhedsansvarlig

** Med radiotid menes kommunikation med fx GEUS, men også intern kommunikation mellem flere felthold, dette bl.a. for at kunne give status på deltagernes velbefindende

1.3	Information om feltdeltagerne

| Navn | Institution | Rolle/funktion | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| <Ole Olsen> | <GEUS> | <Glaciolog> |  |
| <Hanne Hansen> | <DTU> | <Geofysiker> |  |

2	Risikovurdering

2.1 	Identifikation af risici ved planlagt feltarbejde

Risikovurderinger er et redskab til at skabe opmærksomhed om og minimere risikoen for skader på personer, materiel, miljø og omdømme.

Risikoen kan defineres som konsekvens x sandsynlighed forbundet med en uønsket hændelse. Formålet med risikovurderingen er at vurdere, om en identificeret risiko er acceptabel, eller om den kan minimeres ved forebyggende tiltag.

Risikovurderingen skal foretages i tilstrækkelig god tid før det planlagte feltarbejde, så eventuelle forebyggende tiltag kan gennemføres, uden at tidsplanen forsinkes. Man bør være opmærksom på, at der tale om et skrivebordsredskab, som har til formål at øge opmærksomheden på evt. risici, som man bør tage højde for i sin planlægning. Virkeligheden i felten kan være meget anderledes end man forestillede sig hjemmefra, og det bør altid være den virkelighed, der bestemmer, hvilke beslutninger der træffes i felten.

Fremgangsmåde

- Tabel 3 kan hjælpe med at identificere potentielle risici i forbindelse med feltarbejde. Husk: Ikke alt er en risiko, hvis man tænker sig om, fx er det indlysende, at man skal medbringe tilstrækkeligt mad, vand, brændstof osv., når man camperer i Arktis.

- For hver identificeret risiko vurderes sandsynligheden (S1-S5) for, at hændelsen kan indtræffe (Tabel 1), og konsekvensernes alvor (K1-K5), hvis det indtræffer (Tabel 2).

- Risikoniveauet udregnes ved at gange sandsynligheden med konsekvensen (Tabel 4).

- I Tabel 6 listes de identificerede risici som I har vurderet, kan udgøre en fare i forbindelse med feltarbejdet.

- Brug Tabel 5 til at afgøre, om der er brug for forebyggende tiltag, der kan ændre sandsynligheden for og afbøde konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer.

Tabel 1   Klasser for sandsynlighed S1 til S5.

| Sandsynlighed | Kategori | Betegnelse | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S5 | Meget sandsynlig | Forventes at ske flere gange under feltarbejdet |
|  | S4 | Ganske sandsynlig | Vil kunne ske nogle gange under feltarbejdet |
|  | S3 | Sandsynlig | Har været registreret ved tilsvarende typer af feltarbejde, vil kunne ske én gang under hele feltarbejdet |
|  | S2 | Sjælden | Har hørt om lignende hændelser, men det vil næppe ske under feltarbejdet |
|  | S1 | Usandsynlig | Har aldrig hørt om lignende hændelse, vil højst sandsynligt ikke ske under feltarbejdet |

Tabel 2   Klasser for konsekvens K1 til K5.

| Konsekvens | Kategori | Betegnelse | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | Ubetydelig | Førstehjælpsskade |
|  | K2 | Mindre | Medicinsk behandling |
|  | K3 | Moderat | Fraværsskade, sygehusophold |
|  | K4 | Alvorlig | Delvis/permanent uarbejdsdygtig |
|  | K5 | Katastrofal | Dødsulykke |

Tabel 3   Nedenstående liste kan hjælpe med at identificere potentielle risici ved feltarbejde (kun på engelsk).

| ✓ | Health Issues |
| --- | --- |
|  | Valid health certificate(s) |
|  | Appropriate clothing and personal equipment |
|  | Food and drinks (preferences / allergies) |
|  | Next of kin |
|  | Medication (allergies etc.) |
|  | Rabies |
|  | Parasite and possible infection or disease |
|  | Sanitation, hygiene, and risk of contagion |
|  | Workload/overtime – physical and mental exhaustion |
|  | Other things? |
| ✓ | Insurance |
|  | Travel insurance, is everyone covered? |
|  | Insurance of field equipment and personal equipment |
|  | Search & Rescue (SAR), is everyone covered? |
| ✓ | Safety Issues in General |
|  | The field parties’ route |
|  | Weather forecast for the period |
|  | How to handle bad weather conditions |
|  | Travelling over / movement on sea ice |
|  | Travelling over / movement on glaciers |
|  | Travelling / movement in difficult terrain |
|  | Travelling/moving in areas exposed to avalanches |
|  | Dangerous animals – equipment / agreements |
|  | Routines regarding firearms and pyrotechnics |
|  | Emergency procedures (radio medical, list of contacts) |
|  | Travelling / movement on melted Tundra |
|  | Crossing rivers |
|  | Means of communication |
|  | Communication routines |
|  | Distribution of safety equipment in the field party |
|  | Working on large vessels. |
| ✓ | Use of Drones (UAV, UUV / AUS) |
|  | Permits in place? |
|  | Competence and certificates for pilots |
|  | Risk analysis |
| ✓ | Transportation by |
|  | Snow scooter. Organisation and driving procedures |
|  | Small boats. Safety instructions / mandatory safety briefing |
|  | Large vessels. Mandatory safety briefing |
|  | Large vessels – handling of equipment, navigation, weather, rescue equipment |
|  | Helicopter. Mandatory safety briefing. |
|  | Fixed winged airplane |
|  | Dog sledge |
|  | ATV |
|  | Car |
|  | On foot / ski |
|  | Information / announcing of field activities |
|  | Activities that might create public concern, or be of danger to the public |
| ✓ | Environmental Issues |
|  | Disturbance of wildlife special to the area and time period. |
|  | Waste disposal |
|  | Protected areas |
|  | Cultural heritage |
|  | Location of camp sites |
|  | Flora |
|  | Need for special permits / applications? |
| ✓ | Field Camp |
|  | Tents |
|  | Small cabins |
|  | Fire protection |
|  | CO2 poisoning |
|  | Polar bear protection |
|  | Location of the field camp, safety issues. |
|  | Communications from the field camp |
|  | Garbage / waste, routines, and handling |
|  | Access to clean water |
|  | Familiar with use of camp equipment such as camp stoves, polar bear fence, etc. |
| ✓ | Organisation, Planning and Responsibilities |
|  | Leadership and responsibilities |
|  | When to report back to GEUS/base camp |
|  | Report when leaving/returning to a destination or field camp |
|  | Location of emergency equipment |
|  | Termination of field work – when is it unsafe to continue the fieldwork? |
| ✓ | Mandatory Check-In/De-brief/Evaluation |
|  | Register incidents, accidents, or deviations |
|  | Restore / cleaning equipment after fieldwork |
|  | Need of debriefing / evaluation |
|  | Register polar bear sightings / incidents |
| ✓ | Special Operations |
|  | Handling heavy equipment |
|  | Handling heavy or dangerous machinery |
|  | Use of winch or similar |
|  | Handling chemicals |
|  | Use of toxic material |
|  | Need for special safety analyses / HSE analyses? |

Forebyggende tiltag. Behovet for forebyggende tiltag afhænger af risikoen (Tabel 4). I Tabel 5 ses, hvornår der er behov for tiltag. Hvis risikoen er ‘ekstrem’ (rød), må risikoen som udgangspunkt vurderes som uacceptabel, og det ønskede feltarbejde kan ikke gennemføres. Hvis det ved forebyggende tiltag er muligt at mindske risikoen til ’høj’ (orange) i Tabel 5, kan feltarbejdet formentlig gennemføres.

Forebyggende tiltag kan fx være: ekstra uddannelse, konsultation af sikkerhedsekspertise, ændring i tidsplan, ændring i bemanding, indkøbe/anvende ekstra sikkerhedsudstyr, implementering af risikozoner og meget andet. De konkrete tiltag vurderes ud fra den aktuelle situation.

Tabel 4   Risikomatrix til brug til risikovurdering.

| Uheld på feltarbejde |  | Konsekvens (alvorlighed) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ubetydelig K1 | Mindre K2 | Moderat K3 | Alvorlig K4 | Katastrofal K5 |
| Sandsynlighed | Meget sandsynlig S5 | Moderat 5 | Høj 10 | Ekstrem 15 | Ekstrem 20 | Ekstrem 25 |
|  | Ganske sandsynlig S4 | Moderat 4 | Høj 8 | Høj 12 | Ekstrem 16 | Ekstrem 20 |
|  | Sandsynlig S3 | Lav 3 | Moderat 6 | Høj 9 | Høj 12 | Ekstrem 15 |
|  | Sjælden S2 | Lav 2 | Moderat 4 | Moderat 6 | Høj 8 | Høj 10 |
|  | Usandsynlig S1 | Lav 1 | Lav 2 | Lav 3 | Moderat 4 | Moderat 5 |

Tabel 5   Risikomatrix og behov for tiltag.

| Farve | Risiko | Tiltag |
| --- | --- | --- |
|  | Ekstrem | Hvis feltarbejde skal gennemføres, skal der laves tiltag, så risikoen ændres til orange |
|  | Høj | Detaljeret planlægning og beredskab er nødvendig |
|  | Moderat | Kontinuerlig vurdering af mulige/nødvendige tiltag |
|  | Lav | Umiddelbart ingen behov for tiltag. Tiltag kan evt. forhindre at lav risiko bliver højere |

Tabel 6   Risici og mulige foranstaltninger til at afbøde konsekvenser. Eksempler fjernes før skemaet udfyldes.

| Prioriteret rækkefølge | Beskrivelse af risiko | Sandsynlighed (1-5) | Konsekvens (1-5) | Samlet rating (rød, orange, gul, grøn). Der skal tages stilling til røde, orange og gule risici, grønne kan indgå. | Nuværende foranstaltninger | Eventuelle yderligere foranstaltninger | Vurderes risikoen at være et grundvilkår, hvor forebyggende tiltag kun i ringe omfang vil kunne influere på risikoen (ja/nej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Risiko for at falde i spalter ved arbejde på gletsjer | 3 | 5 |  | Man arbejder altid som minimum to sammen, går i reb og har steigeisen på. | Man må aldrig gå ud alene eller gå langt fra teltet efter mørkets frembrud (man må gerne gå ud for at tisse). | Ja |
| 2 | Risiko for at falde og forstuve foden, mens man foretager geologisk kortlægning. | 2 | 3 |  | Man arbejder mindst to sammen, så man kan hjælpe den evt. tilskadekomne. Arktisk Førstehjælp er en forudsætning. Man har altid sin satellittelefon og PLB’er på sig. |  | Ja |
| 3 | Arbejdet i felten forlænges, og man løber tør for mad. | 2 | 2 |  | Man medbringer mad til to dage længere end planlagt. | Man medbringer mad til yderligere to dage. | Nej |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Identificerede risici prioriteres, beskrives og noteres. Sandsynlighed, konsekvens og farve noteres. Nuværende foranstaltninger og evt. yderligere foranstaltninger beskrives. Der tages stilling til om risikoen vurderes at være et grundvilkår for feltarbejdet. Tekst og farver i linje 1-3 er eksempler; disse slettes.

| Udarbejdet af: | Dato: |
| --- | --- |
| Opdateret af: | Dato: |

2.2.1	Andre procedurer til reduktion/eliminering af risici

Andre procedurer der kan hjælpe med at reducere eller eliminere risici:

- Projektspecifikke sikkerhedsprocedurer

- Detaljeret planlægning af feltarbejdet, inklusiv daglige planer

- Aftaler om regelmæssig kommunikation mellem feltdeltagerne

- Ingen arbejde efter mørkets frembrud

- Adgang til nødraketter (hvis de medbringes)

- Kommunikationsudstyr

- Registrering af alle hændelser

- At man ikke fortsætter, hvis man er i tvivl

- Klare aftaler om, hvilket sikkerhedsudstyr der medbringes, se Tabel 7.

Tabel 7   Liste over sikkerhedsudstyr som bør overvejes i forbindelse med feltarbejde. Listen er ikke udtømmende (kun på engelsk).

|  | Equipment |  | Number | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personal first aid kit |  |  |  |
|  | Medical box |  |  |  |
|  | Rifle, cal. .30-06 |  |  |  |
|  | Ammunition cal. .30-06 |  |  |  |
|  | Revolver, cal. .44 magnum |  |  |  |
|  | Ammunition cal. .44 magnum |  |  |  |
|  | Signal pistol |  |  |  |
|  | Red signal ammunition |  |  |  |
|  | Green signal ammunition |  |  |  |
|  | Brown signal ammunition (blitz / knald) |  |  |  |
|  | Signal pen (flares) |  |  |  |
|  | Communication equipment | Satellite telephone |  |  |
|  |  | Emergency beacon (PLB) |  |  |
|  |  | Garmin InReach |  |  |
|  |  | Cell phone |  |  |
|  |  | VHF radio |  |  |
|  | Spare batteries |  |  |  |
|  | Battery charger for VHF radio |  |  |  |
|  | Tripwire alarm |  |  |  |
|  | GEUS reco bag |  |  |  |
|  | Heliograph |  |  |  |
|  | Whistle |  |  |  |
|  | Safety goggles / shoes (boots) |  |  |  |
|  | Safety helmets (hardhats) |  |  |  |
|  | Avalanche search beacon |  |  |  |
|  | Glacier rescue kit |  |  |  |
|  | Life jackets, survival and flotation suit |  |  |  |
|  | Map |  |  |  |
|  | Compass |  |  |  |
|  | GPS |  |  |  |
|  | Tools for minor repairs of e.g. rubber boats, snowmobiles etc. |  |  |  |
|  | Windproof bag (or bothy bag) |  |  |  |
|  | Extra fuel, oil, and other consumables |  |  |  |
|  | Helmet, safety shoes or safety boots, hearing protection, reflective vest and safety climbing harness. |  |  |  |

| Feltplan er godkendt og risikovurderingen er forelagt statsgeologen den | Statsgeolog |
| --- | --- |
| <dd-mm-åååå> | <navn og underskrift> |