## Slide 1: Statusmøde Uge 6 - 2024
Aske Walther Sørensen / Implementering

## Slide 2: Struktur for mødet
Da vi er mange, skal du som udgangspunkt holde kamera og mikrofon slukket
Ræk hånden op og tænd mikrofon og kamera, når du har spørgsmål
Mødet optages og lægges på KOMBITs dokumentbibliotek

## Slide 3: KOMBITs KP-team

## Slide 4: Netcompanys KP-team

## Slide 5: Dagsorden
Release 5.0 – 25. marts 2024
Kort nyt
Kendte fejl
Spørgsmål
Hvad sker på næste statusmøde?
KLIK-opgaver
Status på driften
Tak for i dag
Sagsbehandler og
systemansvarlig
Systemansvarlig

## Slide 6: I praksis er KP nede d. 17.2 kl. 07:00-00:00 Kan tilgås, men vil være stærkt begrænset
Uddybning af driftsbesked

## Slide 7: Release 5.0 25. marts 2024

## Slide 8: Tidslinje
Release 5.0
Uge 11:
- KOMBIT pilot-undervisning
Uge 16:
- KOMBIT spørgetime eFaktura 6
Uge 17:
- KOMBIT undervisning for ”1. bølge” (?)
Uge 12
Uge 13
Uge 14:
- KOMBIT spørgetime eFaktura 4
Uge 15:
- KOMBIT spørgetime eFaktura 5
R5.0
Go live
25. marts
Pilot afslutter 22. april
Pilotafprøvning starter 2. april:
eFaktura
MAF-indbetaling til selvvalgt bankkonto
Boligstøttedata

## Slide 9: Hvornår planlægger I at behandle eFaktura i KP?
Nedenstående er også sendt ud i mandags!
Ifm. implementeringen af eFaktura i KP har vi to spørgsmål, som I skal besvare via følgende link:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=K5YQFWSRLP9N
Det er vigtigt for vores planlægning og understøttelse af jer, at I besvarer spørgeskemaet!
Release 5.0

## Slide 10: Oversigt over ny funktionalitet KP release 5.0 – 25. marts 2024
Version 2 / November 2024 – Ændringer er markeret med gul

## Slide 11: Ny funktionalitet
Release 5.0.0
Beskrivende titel | Beskrivelse
Modtagelse og behandling af eFaktura i KP inkl. automatisk validering. | KP kan modtage eFaktura og foretage automatisk validering ved modtagelse. Ved almindelig helbredstillæg kan KP godkende betaling automatisk, hvis borger ikke er medlem af Sygeforsikring ‘danmark’, og I kan opsætte en beløbsgrænse, som styrer, om en eFaktura lægges ud til manuel behandling. Afvisning vil typisk blive lagt til manuel sagsbehandling. Ved udvidet og personlige tillæg understøtte KP manuel sagsbehandling. Ved godkendelse af en eFaktura sendes bogføringsoplysninger til kommunens økonomisystem. Det bliver desuden muligt at håndtere kredit nota og rykkere.
Sagstyper til Almindeligt helbredstillæg | Sagstypen ”Almindeligt helbredstillæg” erstattes af en sagstype for hver af de 7 almindelige helbredstillæg - medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling. Der vil ikke ske konvertering af de ”gamle” sager med almindelig helbredstillæg.
Forbedret udbetalingsmeddelelse | Opsætningen af udbetalingsmeddelelsen forbedres, så den bliver nemmere at forstå for borger.
Udstilling af boligstøttedata vedr. KMF/MAF | Boligstøttedata vedr. (primært) KMF og MAF bliver tilgængeligt via 3 rapporter og LIS-data. Tidligere har I modtaget disse data på lister fra UDK.
Modtagelse af MAF-udbetaling til selvvalgt NemKonto (SE-nr.) | Det bliver muligt at vælge hvilken bankkonto overførsel af MAF skal ske til. Således kan alle MAF-betalinger samles på én konto for at lette arbejdet med afstemning.
MAF sumrapport | Rapport til lettere afstemning af bank
Vedligeholdelse af snitflader | Teknisk vedligehold.
OBS: Ønskes (nyt) SE nummer registreret senere sker det via betalbar servicerequest til Netcompany!

## Slide 12: Fordeling af eFaktura pba. EAN
Demo af eFaktura
Trin 2 (evt. yderligere løsning på lidt længere sigt)
Trin 1 (løsning på den korte bane)
EAN 1
EAN 2
EAN 3
Opgavetitel (EAN 1)
Opgavetitel (EAN 1)
Opgavetitel (EAN 2)
Opgavetitel (EAN 3)
Opgavetitel (EAN 3)
Sortering på titel
Fordeling til forskellige opgavepakker

## Slide 13: Spørgetime om eFaktura 2 og 3
Evalueringen af kombination af video og spørgetime var positiv.
Forsøg med at indkalde 15. minutter før med link til videoen havde markant effekt på hvor mange, der havde set videoen.
Vi overvejer tilsvarende ifm. kommende spørgetimer.
Release 5.0.0

## Slide 14: Piloter til release 5.0
Release 5
Funktionalitet | Status på piloter
eFaktura ifm. forskellige økonomisystemer | Vi har 3 piloter, som benytter Opus: Aalborg, Brønderslev og Ringsted Vi mangler for EG og Fujitsu!!
Overførsel af MAF til selvvalgt bankkonto | Vi har ikke fået tilbagemeldinger. Alternativt prikker vi på skulderen.
Boligstøttedata for KMF/MAF | København og Aarhus

## Slide 15: Piloter til release 5.0 d. 25.3 til 12.4
Skriv til KP@kombit.dk, hvis I gerne vil deltage som piloter!
Noter i mailen hvad I kan bidrage til af nedenstående samt evt. OBS-punkter ved at deltage.
Stil evt. også alle de spørgsmål og forbehold, I måtte have, så vi kan starte dialogen om afprøvningen.
Release 5.0.0
Funktionalitet | Kriterie for at blive pilot: | Hvordan pilotafprøves?
eFaktura ifm. forskellige økonomisystemer | At I ønsker at benytte de nye muligheder med at modtage og behandle eFaktura i KP | Funktionaliteten tages gradvist i brug.
Overførsel af MAF til selvvalgt bankkonto | At I ønsker at benytte en anden bankkonto til MAF | Verificere testkørsel med 1 kr. Sker i økonomisystem og rapport fra KP.
Boligstøttedata for KMF/MAF | At I har medarbejder, som kan være behjælpelig med sammenligning af data. | Sammenligning af data fra UDKBO og KP. (Detaljerapport, Sagstyperapport og KMF Sumrapport)

## Slide 16: Demo af eFaktura
Automatisk

## Slide 17: Overordnet flow for eFaktura Faktura, kreditnota og rykker
Demo af eFaktura
Registrering på fakturafanen
Registrering og evt. bogføring pba. svar fra KP.
Afvisning eller Godkendelse pba. automatisk eller manuel sagsbehandling.
OBS: Faktura kan håndteres i økonomisystem
inden KP har sendt svar retur.
Dette medfører risiko for uoverensstemmelse
mellem ØS og KP og er en dobbelt arbejdsgang..
ØS sender retursvar om status på fakturaen og kan danne opfølgningsopgave.

## Slide 18: Automatisk oprettelse af nye sager Almindelig helbredstillæg
Sagstypen Almindeligt helbredstillæg erstattes af 7 nye og mere specifikke sagstyper.
De eFaktura i modtager relateret sager med den ”gamle” sagstype, kan ikke tilknyttes sagen automatisk.
I disse tilfælde vil KPs automatik oprette nye sager med de nye sagstyper.
Demo af eFaktura
…

## Slide 19: Valider eFaktura
Når jeres økonomisystem sender eFaktura til KP, skal eFakturaen først opfylder 14 valideringer, før den kan modtages i KP.
Validering af efaktura
I kan læse mere om det i Bilag - (eFaktura 3) Kriterier for at KP kan modtage eFaktura samt at KP kan godkende fakturaer automatisk

## Slide 20: Valider eFaktura
Hvis en eFaktura ikke opfylder en af de seks øvereste valideringer, vil eFakturaren blive afvist.
Det er ikke muligt at modtage besked om afvisningen I KP.
Validering af efaktura

## Slide 21: Valider eFaktura - OBS
Validering af efaktura
I kan finde flere oplysninger i KLIK (eFaktura 3) Angiv standard administrative enhed for eFaktura i KP bilag

## Slide 22: Valider eFaktura
Hvis en eFaktura ikke opfylder en af de efterfølgende otte valideringer, vil eFakturaren blive afvist.
Det er muligt at modtage besked om afvisningen I KP.
Validering af efaktura

## Slide 23: Valider eFaktura - OBS
Validering af efaktura
I systemadministrationen under systemparameter ‘Indstillinger til fakturabehandling’ kan i ændre øreafrundningsbeløbet.
Default værdi er 10 øre

## Slide 24: Sådan ændre du beløb på øreafrundning
Validering af efaktura

## Slide 25: Modtag eFaktura i KP
Når eFakturaen har været igennem de første 14 valideringer og alle valideringerne er opfyldt, kigger KP om der kan knytte et CPR-nummer til eFakturaren.
Hvis der ikke kan knyttes et CPR-nummer til eFakturaen, opretter KP en opgave af typen ‘Modtag post – kommunal’ opgave’.
Fra opgaven ‘Modtag post – kommunal’, kan I knytte CPR-nummer til eFakturaen.
Hvis I har sag ‘Ja’ til automatiks behandling af eFaktura, vil eFakturaen fortsætte i det automatiske flow.
Hvis I har sag ‘Nej’ til automatiks behandling af eFaktura, oprettes der en opgave ‘Behandl eFaktura’.
Validering af efaktura

## Slide 26: Automatisk godkendelse
Når eFakturaen opfylder de 14 valideringer og der er knyttet CPR-nummer til den, kan eFakturaen blive behandlet manuelt eller automatisk.
Hvis I har sag ‘Ja’ til automatisk behandling af eFaktura, skal eFakturaen igennem 12 nye valideringer, før eFakturaen kan godkendes automatisk af KP
Validering af efaktura

## Slide 27: Automatisk godkendelse
Validering af efaktura

## Slide 28: Automatisk godkendelse
Validering af efaktura
I kan finde flere oplysninger i KLIK (eFaktura 4) Match kommunens ydelsestyper til ydelsesnummer I KP

## Slide 29: Automatisk godkendelse
Validering af efaktura

## Slide 30: Automatisk godkendelse
Validering af efaktura

## Slide 31: Visning efter godkendelse
Automatisk godkendelse
Når KP automatisk godkender en eFaktura, tjekker KP om der allerede er en sag for det år som eFakturaen vedrør. Hvis ja knytter den faktura til den sag, hvis nej opretter den automatisk en ny sag.
Bemærk at fra release 5 er der 7 nye sagstyper vedr. almindeligt helbredstillæg.

## Slide 32: Visning efter godkendelse
Automatisk godkendelse

## Slide 33: Visning efter godkendelse
Automatisk godkendelse

## Slide 34: Ny fane til visning af eFaktura
Automatisk godkendelse

## Slide 35: Ny fane til visning af eFaktura
Automatisk godkendelse
Husk at de blå ‘links’ er klikbare

## Slide 36: Kort nyt

## Slide 37: Månedlig revurdering af helbredstillægskort
Månedlig revurdering af helbredstillægskortet sker ikke på samme tid som ”månedskørslen”.
Det har tilsyneladende skabt forvirring hos nogle af jer.
Årshjulet på driftssiden er nu opdateret med ”HMT-Måned”
Kort nyt

## Slide 38: Min Support Send retur til Netcompany
Ved brug af ”Vis/Rediger” sender I ikke en sag tilbage til Netcompany!
Til april ændres ”Vis/Rediger” derfor til ”Vis” alene (som ved KY).
Med ”Besvar” eller ”Afgør sag” returnere I til Netcompany.
Kort nyt

## Slide 39: Nedetid i KLIK
KLIK vil være utilgængelig mandag d. 11. marts fra kl. 8-13.
Årsagen er, at vores leverandør implementerer en ny fane ”Kontaktliste”.
Kort nyt

## Slide 40: Vil du (fortsat) modtage nyhedsbrev?
  Tilmeld nyhedsbrev fra Arbejdsmarked og beskæftigelse
1. marts
Jf. GDPR må tilmeldtes mailadresser ikke flyttes til den nye platform!
I skal derfor tilmelde jer igen.

## Slide 41: Tips

## Slide 42
Tips
Udkast

## Slide 43: Hvor ligger vejledninger mv.?
Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at mange medarbejdere ikke kan finde vejledningsmaterialer.
HUSK at I kan finde mange forskellige materialer på KOMBITs dokumentbibliotek: KP dokumentbibliotek
Centrale vejledninger ligger på driftssiden, men pga. uhensigtsmæssigt design, er de centrale vejledninger suppleret af dokument med links til øvrige på dokumentbiblioteket: Vejledninger – KP- Driftsside
Tips
Udkast

## Slide 44: kendte fejl

## Slide 45: KP logger ud for tidligt Fortsat problem med udløb
Bruger logges ud pga. ”time out”.
OBS: I skal fortsat melde ind via Min Support, hvis I oplever udfordringer.
Kendte fejl
Afventer løsninghorisont

## Slide 46: Tilmeld driftsbeskeder
I kan pt. Ikke tilmelde jer driftsbeskeder (jf. jeres input til seneste møde)
Work around: opret sag via Min Support for at få adgang.
Link til driftsbesked: Tilmeld driftsbeskeder virker ikke
Kendte fejl
Forventet løst d. 12.2

## Slide 47: Beskeder ved ændring af CPR-nummer
KP modtager ikke beskeder fra CPR, hvis en borger skifter CPR-nummer.
KP er fortsat i kontakt med Serviceplatformen omkring en løsning.
Når problemet er løst, vil vi sørge for at berørte borgere opdateres med al information fra det gamle CPR-nummer.
Kendte fejl
Forventes løst med release 5.0

## Slide 48: Visningsfejl i ”Ret planlagt træk”
Når I retter et planlagt træk vises det som om, der laves rettelser længere tilbage, end det er ønsket.
Det er alene en visningsfejl
  Link til beskrivelse af fejlen
Kendte fejl
UDKAST
Løst

## Slide 49: Oprettelse af engangsbeløb fejler på grund af ugyldig slutdato
Ved oprettelse af engangsbeløb via ”Opret bevilling”, sættes automatisk en ugyldig slutdato.
Work around: vælg startdatoen igen, hvorefter slutdatoen bliver gyldig.
Kendte fejl
Handlinger
Opret bevilling
KP
Løst 20.09.23
--- -- -- --- -- - - -
Engangsbeløb
-- - - - -- --- -------
Startdato
Slutdato

## Slide 50: Visningsfejl for indflytningsdato
Indflytningsdato vises forkert på personoverblikket, når borger har flere aktive adresser, og når en udenlandsk adresse har den seneste indflytningsdato.
Den rigtige dato kan fortsat ses i historikken/detaljevisningen.
Kendte fejl
KP
--- -- -- --- -- - - -
Adresse
-- - - - -- --- -------
-- ----- -- -- -- -- ---
Indflytningsdato
---- -- ------ - - -
Overblik
Flere aktive adresse + Seneste indflytningsdato er på udenlandsk adresse
Løst 28.06.23

## Slide 51: Visningsfejl for udenlandske adresser
I historikken/detaljevisningen for adresse er der yderligere visningsfejl. En del registrerede udenlandske adresser er tomme.
Indflytningsdato udstilles stadig korrekt.
Kendte fejl
KP
--- -- -- --- -- - - -
Adresse
-- - - - -- --- -------
-- ----- -- -- -- -- ---
---- -- ------ - - -
Overblik
Viser ikke altid hele den udenlandsk adresse. Fx husnr. kan mangle.
Løst 28.06.23

## Slide 52: Opret journalnotat kan ikke færdiggøres fra enkeltsagsvisningen
Ved klik på handlingsknappen ”Opret journalnotat” fra enkeltsagsvisningen kan KP ikke færdiggør opgaven, når sagen er automatisk valgt af systemet.
Work around: fjern sagen og tilføj igen manuelt.
Kendte fejl
Handlinger
Opret journalnotat
KP
Enkeltsagsvisning
Automatisk valgt sag
Løst 26.07.23

## Slide 54: Spørgsmål til KOMBIT eller andre kommuner?

## Slide 55: Hvad sker på næste statusmøde?

## Slide 56: Hvad sker på næste statusmøde?
D. 13. marts (uge 11)
Fokus på release 5.0
Forventes ”live” demo af eFaktura
Demo af den nye udbetalingsmeddelelse.

## Slide 57: Følgende er primært henvendt KP-systemansvarlig

## Slide 58: KLIK-opgaver

## Slide 59: KLIK-opgaver KP release 5.0 – 25. marts 2024
Version 4 / februar 2024
Ændringer med seneste version er markeret med gul

## Slide 60: Ny funktionalitet
Release 5.0.0
Beskrivende titel | Beskrivelse | Forkortes*
Modtagelse og behandling af eFaktura i KP inkl. automatisk validering. | KP kan modtage eFaktura og foretage automatisk validering ved modtagelse. Ved almindelig helbredstillæg kan KP godkende betaling automatisk, hvis borger ikke er medlem af Sygeforsikring ‘danmark’, og I kan opsætte en beløbsgrænse, som styrer, om en eFaktura lægges ud til manuel behandling. Afvisning vil typisk blive lagt til manuel sagsbehandling. Ved udvidet og personlige tillæg understøtter KP manuel sagsbehandling. Ved godkendelse af en eFaktura sendes bogføringsoplysninger til kommunens økonomisystem. Det bliver desuden muligt at håndtere kreditnota og rykkere. | eFaktura
Sagstyper til Almindeligt helbredstillæg | Sagstypen ”Almindeligt helbredstillæg” erstattes af en sagstype for hver af de 7 almindelige helbredstillæg - medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling. Der vil ikke ske konvertering af de ”gamle” sager med almindelig helbredstillæg. | Sagstyper
Forbedret udbetalingsmeddelelse | Opsætningen af udbetalingsmeddelelsen forbedres, så den bliver nemmere at forstå for borger. | Breve
Udstilling af boligstøttedata vedr. KMF/MAF | Boligstøttedata vedr. (primært) KMF og MAF bliver tilgængeligt via 3 rapporter og LIS-data. Tidligere har I modtaget disse data på lister fra UDK. | Boligstøtte
Modtagelse af MAF-udbetaling til selvvalgt NemKonto (SE-nr.) | Det bliver muligt at vælge hvilken bankkonto overførsel af MAF skal ske til. Således kan alle MAF-betalinger samles på én konto for at lette arbejdet med afstemning. | MAF
Vedligeholdelse af snitflader | Teknisk vedligehold. | SF
* Forkortelserne benyttes ved navngivning af KLIK-opgaver for at referere til den ændring, de vedrører.

## Slide 61: KLIK-opgaver
Release 5.0.0
KLIK-opgave | Prioritet | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj
(eFaktura 1) Godkend serviceaftale | Obligatorisk | X | X |  |  | 
(Boligstøtte 1) Giv samtykke til oprettelse af SFTP-ruter for boligstøtte | Kritisk vej | X | X |  |  | 
(SF 02) Godkend serviceaftaler | Kritisk vej | X | X |  |  | 
(MAF 1) Tag stilling til bankkonto for mellemkommunal afregning | Valgfri | X | X |  |  | 
(Boligstøtte 2) Tilpas jeres arbejdsgange relateret boligstøttedata i KP | Obligatorisk | X | X |  |  | 
(eFaktura 2) Registrer organisationsenheder i delsortimentet Fakturabehandlingsansvarssted i FK Klassifikation | Obligatorisk | X | X | X |  | 
(eFaktura 3) Angiv standard Fakturabehandlingsansvarssted til behandling af eFaktura | Obligatorisk |  |  |  | X | X
(Sagstyper 2) Verificér kopier af jeres ydelses- og træktyper og opret nye ved behov | Obligatorisk |  |  | X | X | 
(Breve 1) Tag stilling til ændringer i udbetalingsspecifikationen og foretag evt. tilpasning heraf | Valgfri |  |  | X | X | 
(eFaktura 4) Tilpas opsætningen af jeres ydelsesnumre i KP | Obligatorisk |  |  | X | X | 
(eFaktura 5) Foretag mapning af ny ydelsestype i jeres økonomisystem | Obligatorisk |  | X | X | X | 
(eFaktura 6) Tag stilling til nye opfølgningsopgaver og tilpas eventuelt relateret opsætning i KP | Valgfri |  |  | X | X | 
(eFaktura 7) Tag stilling til behov for og opret evt. nye EAN | Obligatorisk |  | X | X | X | 
(eFaktura 8) Kontakt og gå i dialog med jeres ERP-leverandør | Obligatorisk |  |  | X | X | 
Forklaring af markeringer:
(X) = I kan tage stilling til, hvordan/om opgaven skal løses
X = I kan løse hele opgaven
Afklar eksisterende arbejdsgange ift. om det giver værdi at flytte behandling til KP. På den baggrund kan I vurdere, om I skal håndtere disse opgaver.

## Slide 62: Jeres dialog med ERP-leverandør
Jf. oversigten udgiver vi KLIK-opgave, om at I skal kontakte jeres ERP-leverandør. Det vedr. bl.a. etablering af serviceaftale og opsætning i jeres økonomisystem.
ERP-leverandørerne ER orienteret om eFaktura i KP, og vi opfordrer til, at I allerede nu kontakter dem, hvis I ønsker at tage eFaktura i brug.
Du skal være opmærksom på, hvilken arbejdsgang / kontaktperson I har i kommunen til jeres ERP-leverandør. Kontakt evt. jeres systemansvarlige for bogføringssystemet, hvis I er i tvivl.
For KMDs vedkommende skal I kontakte ADK@kmd.dk, for at starte dialog omkring etablering af snitfladen for eFaktura ”SF 1590 D”.
Release 5.0.0
KMD forventer at udsende et servicebrev på kundenet, hvori der er et link til KMDs fakturavejledning.

## Slide 63: KLIK-opgaver KP release 4.1 – d. 14.12 2023
Version 1 / Oktober 2023

## Slide 64: Ny funktionalitet
Release 4.1.0
Beskrivende titel | Beskrivelse | Forkortes*
Forbedringer til opgaveindbakken | Det bliver muligt at sortere i opgaveindbakken. Det bliver også muligt at sætte en kategori på de enkelte opgaver i ”Opgaveindbakken”, og opgavepakker kan benyttes til at opfange bestemte kategorier, fx til brug for sagsbehandlere. | Opg
Brugerdefinerede opfølgningsopgaver | Mulighed for at oprette brugerdefinerede opfølgningsopgaver. I kan selv styre, om funktionaliteten bliver tilgængelig i KP via systemadministrationen. | Opg
* Forkortelserne benyttes ved navngivning af KLIK-opgaver for at referere til den ændring, de vedrører.

## Slide 65: KLIK-opgaver
Release 4.1
KLIK-opgave | Prioritet | Nov. | Dec. | Jan.
(Opg 1) Tag stilling til, om sagsbehandler skal kunne oprette brugerdefinerede opfølgningsopgaver og foretag evt. opsætning | Valgfri | (X) | X | X
(Opg 2) Tag stilling til opgavekategorier og foretag evt. opsætning | Valgfri | (X) | X | X
Forklaring af markeringer:
(X) = I kan tage stilling til, hvordan/om opgaven skal løses
X = I kan løse hele opgaven

## Slide 66: Status på driften

## Slide 67: Ikke analyserede fejlmeldinger
Status på driften

## Slide 68: Godkendte fejl
Status på driften

## Slide 69: Supportsager
Status på driften

## Slide 70: Tak for i dag